نظام e-SAPS

نظام إدارة الأمن والتصاريح

إدارة التأهيل والتدريب — فرع الحماية والحراسات

وثيقة خطة عمل المرحلة الجديدة

بناءً على متطلّبات اجتماع الفرع

حزيران 2026

# المحتويات

# ١. مقدّمة وملخّص تنفيذي

هذه الوثيقة تحدّد خطة العمل لتوسيع نظام e-SAPS بناءً على المتطلّبات الرسمية المستلمة من فرع الحماية والحراسات. التوسّع ليس مجموعة تعديلات صغيرة، بل إعادة هيكلة جوهرية للنموذج الأمني للنظام، تشمل: إعادة بناء نظام الأدوار والصلاحيات، فصل كيان الموظف عن كيان المستخدم، استحداث كيان البوابات، نظام تصاريح جماعية، ثلاثة أنواع للمسح، نظام سجلّات دخول وخروج كامل، وعدّة واجهات جديدة.

مبدأ التنفيذ: نلتزم بنفس بروتوكول العمل الموثّق — لكل مرحلة: فحص أولاً، ثم أمر محدّد لأداة التطوير، ثم مراجعة، ثم اختبار حقيقي، ثم حفظ في Git عند نقطة مستقرة. لا مرحلة جديدة قبل اختبار وحفظ سابقتها. كل تعديل يمسّ الخلفية يستدعي معايير المعمار الأمني فعلياً.

## القرارات المعمارية المعتمدة

القرارات التالية حُسمت ووافق عليها المهندس المسؤول، وتُبنى عليها كل المراحل:

| القرار | ما تم اعتماده |
| --- | --- |
| فصل الموظف عن المستخدم | فصل كامل: كيان Employee مستقلّ بلا أي قدرة دخول، منفصل عن كيان User. |
| دخول الموظف | الموظف لا يسجّل دخولاً في المرحلة الحالية إطلاقاً — مجرّد حامل بطاقة/باركود. |
| شكل الباركود | QR Code (صورة) — يُطبع على البطاقة ويُمسح بالكاميرا. النص الموقّع نفسه دون تغيير أمني. |
| هرمية الأدوار | Super Admin ← مدير الإدارة ← رئيس فرع الحماية ← المشرف. ومدير الإدارة يدير حتى رئيس فرع الحماية. |
| التقارير الحالية | تبقى كما هي — نضيف فلتراً زمنياً وفصلاً (موظفون/زوار)، لا نعيد بناءها. |
| التصريح الجماعي | باركود واحد للمجموعة كلها (الزائر + مرافقوه، أو رئيس العمال + عمّاله). |
| السلاح في التصريح الجماعي | يُسجّل لكل فرد على حدة (نعم/لا) — لا خانة واحدة للمجموعة. |
| أنواع المسح | ثلاثة أزرار ضمن شاشة المسح نفسها: دخول / خروج / تحقّق من تصريح. |
| ربط البوابة بالمسح | تُختار البوابة مرة واحدة عند بدء المناوبة، لا عند كل مسح. |
| خصائص البوابة | لكل بوابة: الاتجاه (دخول وخروج / دخول فقط / خروج فقط) + دعم الآليات (نعم/لا)، وكلاهما قابل للتعديل. |
| صفحات الموظفين | تُدمج في واجهة الموارد البشرية الموحّدة بمحتوى متدرّج حسب الدور (مع إمكانية التعديل). |

# ٢. نموذج البيانات الجديد

يوضّح هذا القسم الكيانات الأساسية في النموذج الموسّع. الأسماء الحقلية مبدئية، وتُضبط نهائياً في مرحلة الفحص قبل التنفيذ.

## ٢.١ كيان المستخدم (User)

للمستخدمين الفعليين الذين يشغّلون النظام فقط. لا يحوي أي بيانات موظف عادي.

- الحقول التعريفية: المعرّف، اسم المستخدم، كلمة المرور (مجزّأة)، الدور، حالة التفعيل.

- الأدوار الممكنة: Super Admin، مدير الإدارة، رئيس فرع الحماية، رئيس فرع الموارد البشرية، موظف الموارد البشرية، المشرف.

## ٢.٢ كيان الموظف (Employee) — جديد

كيان مستقلّ تماماً، بلا كلمة مرور ولا دور صلاحيات ولا أي قدرة على تسجيل الدخول.

| الحقل | الوصف |
| --- | --- |
| الاسم الثلاثي الكامل | اسم الموظف الرسمي. |
| الرقم الوظيفي | معرّف الموظف الفريد (مثل EMP-20001). |
| الفرع / الجهة الفرعية | الجهة التي يعمل بها الموظف. |
| نوع العنصر | مدني / عسكري… إلخ. |
| رقم الهاتف | للتواصل عند ضياع البطاقة — حقل جديد مطلوب. |
| حالة الخدمة | على رأس العمل / منقول / مسرّح / منتهي التعاقد — تُستخدم في منطق المنع. |
| الباركود الموقّع | النص الموقّع (HMAC) المرتبط بهذا الموظف، يُصدَّر كـ QR. |
| البوابات المصرّحة | قائمة البوابات التي يُسمح للموظف بالعبور منها (واحدة أو أكثر). |

## ٢.٣ كيان البوابة (Gate) — جديد

| الحقل | الوصف |
| --- | --- |
| اسم البوابة | مثل: الشرقية، الغربية، الرئيسية. |
| الاتجاه | دخول وخروج / دخول فقط / خروج فقط — قابل للتعديل. |
| دعم الآليات | نعم / لا — تُستخدم لتقييد تصاريح المركبات على البوابات الداعمة فقط. |
| حالة التفعيل | بوابة فعّالة أو معطّلة. |

## ٢.٤ كيان التصريح (Permit) — موسّع

التصريح يصبح قادراً على ضمّ عدّة أفراد تحت باركود واحد.

- نوع التصريح: فردي أو جماعي.

- رئيس المجموعة: الزائر الأساسي أو رئيس العمال (الاسم، الهوية، يحمل سلاحاً نعم/لا).

- الأفراد التابعون: قائمة المرافقين/العمّال، لكل فرد (الاسم، يحمل سلاحاً نعم/لا).

- الآليات/المعدّات: قائمة المركبات والمعدّات المرافقة (إن وُجدت).

- الباركود الموقّع الواحد للمجموعة كلها، يُصدَّر كـ QR.

- البوابات المصرّحة لهذا التصريح.

- صلاحية التصريح الزمنية.

## ٢.٥ كيان سجلّ الدخول/الخروج (AccessLog) — جديد

يسجّل كل عملية مسح فعلية عند البوابات.

| الحقل | الوصف |
| --- | --- |
| نوع الحركة | دخول / خروج / تحقّق. |
| الجهة الممسوحة | موظف أو تصريح (مع المعرّف). |
| البوابة | البوابة التي تمّ المسح عندها. |
| النتيجة | مسموح (GREEN) / ممنوع (RED) + السبب عند المنع. |
| التاريخ والوقت | ختم زمني دقيق لكل عملية. |

# ٣. مصفوفة الأدوار والصلاحيات

الجدول التالي يلخّص صلاحية كل دور عبر الوظائف الرئيسية. (✓ = يملك الصلاحية، — = لا يملكها).

ترتيب الأعمدة من اليمين: المهمة، ثم الأدوار تنازلياً من الأعلى صلاحية.

| المهمة | Super Admin | مدير الإدارة | رئيس الحماية | المشرف | رئيس م.بشرية | موظف م.بشرية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| إدارة المستخدمين | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| إلغاء تفعيل رئيس الحماية | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| إدخال/تعديل بيانات الموظفين | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| إصدار الباركود (QR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| تعريف وإدارة البوابات | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| إصدار تصاريح الزوار | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| المسح على البوابة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| عرض التقارير وتصديرها | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| عرض/تصدير سجلّات الدخول والخروج | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| صفحات الموظفين (بحث وملف) | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |

ملاحظة: هذه المصفوفة مبدئية ومستخلصة من متطلّبات الاجتماع. تُراجَع وتُعتمد نهائياً قبل تنفيذ مرحلة الأدوار، وأي تعديل من الفرع يُحدَّث هنا.

# ٤. مراحل التنفيذ (مرتّبة بالاعتماديات)

رُتّبت المراحل بحيث يُبنى الأساس المعماري أولاً، ثم تُبنى الميزات فوقه. لا يوجد بند عاجل يتجاوز هذا الترتيب حالياً.

## المرحلة ١: الأساس المعماري — الأدوار وفصل الموظف عن المستخدم

ما تمسّه: خلفية ثقيلة (نموذج البيانات، المصادقة، الصلاحيات) — واجهة (شاشة المستخدمين، التنقّل حسب الدور)

مستوى الحساسية: عالية جداً — تمسّ المصادقة والصلاحيات وبنية البيانات الأساسية. أعلى مرحلة حساسية.

### نطاق العمل:

- استحداث الأدوار الجديدة (مدير الإدارة، رئيس فرع الموارد البشرية، موظف الموارد البشرية) وضبط الهرمية.

- إنشاء كيان Employee منفصلاً عن User، مع migration آمنة لنقل بيانات الموظفين الحاليين إليه.

- إزالة قدرة الدخول عن الموظفين نهائياً (لم يعودوا مستخدمين).

- تطبيق مصفوفة الصلاحيات الجديدة على نقاط النهاية (endpoints) والواجهات.

- إضافة حقل رقم الهاتف لكيان الموظف.

- ربط الباركود الموقّع بكيان Employee بدل User.

## المرحلة ٢: كيان البوابات

ما تمسّه: خلفية (كيان Gate + نقاط CRUD) — واجهة جديدة (تعريف وإدارة البوابات)

مستوى الحساسية: متوسطة — كيان جديد مستقلّ، أساس لمنطق المسح والتصاريح لاحقاً.

### نطاق العمل:

- إنشاء كيان Gate بخصائصه (الاسم، الاتجاه، دعم الآليات، التفعيل).

- واجهة تعريف البوابات: إضافة/تعديل/تعطيل بوابة، وضبط اتجاهها ودعمها للآليات.

- تقييد الوصول للواجهة حسب المصفوفة (Super Admin، مدير الإدارة، رئيس الحماية).

## المرحلة ٣: الباركود/QR والبوابات المصرّحة وواجهة إصدار الباركود

ما تمسّه: خلفية (توليد QR، ربط البوابات بالموظف/التصريح) — واجهة جديدة (إصدار الباركود)

مستوى الحساسية: متوسطة إلى عالية — تمسّ توليد الباركود والتصدير وربط الصلاحيات بالبوابات.

### نطاق العمل:

- تحويل النص الموقّع إلى صورة QR (دون تغيير منطق التوقيع/التحقّق).

- ربط كل موظف/تصريح بقائمة بواباته المصرّحة (واحدة أو أكثر).

- واجهة إصدار الباركود الجديدة: إصدار QR لموظف واحد، أو تصدير Excel بباركودات كل الموظفين.

- محتوى تصدير Excel: الاسم الثلاثي + الفرع/الجهة الفرعية + الباركود لكل موظف.

- تقييد الوصول للواجهة (رئيس الحماية، المشرف، Super Admin).

## المرحلة ٤: أنواع المسح الثلاثة وسجلّ الدخول/الخروج

ما تمسّه: خلفية (منطق المسح المركّب، كيان AccessLog) — واجهة (شاشة المسح بثلاثة أزرار، اختيار البوابة عند المناوبة)

مستوى الحساسية: عالية — قلب النظام الأمني التشغيلي؛ منطق المنع المركّب وحفظ السجلّات.

### نطاق العمل:

- اختيار البوابة مرة واحدة عند بدء المناوبة، وربطها بكل عمليات المسح اللاحقة.

- ثلاثة أزرار في شاشة المسح: تسجيل دخول، تسجيل خروج، تحقّق من تصريح.

- منطق المنع المركّب عند كل مسح: (١) هل الباركود مصرّح لهذه البوابة؟ (٢) هل اتجاه البوابة يناسب نوع المسح؟ (٣) هل البوابة تدعم الآليات إن كان معه آلية؟ مع أولويات الرفض القائمة (حظر > حالة خدمة > غير مفعّل).

- حفظ سجلّ كامل لكل عملية: النوع، الجهة، البوابة، النتيجة، الختم الزمني.

- حفظ تاريخ ووقت الدخول والخروج لكل موظف وكل زائر.

## المرحلة ٥: التصاريح الجماعية وحقل السلاح

ما تمسّه: خلفية (توسيع كيان التصريح) — واجهة (نموذج إصدار التصريح الجماعي)

مستوى الحساسية: متوسطة — توسيع نموذج التصاريح ومنطق إصدارها.

### نطاق العمل:

- إضافة خيار: تصريح فردي أو جماعي عند الإصدار.

- إدخال رئيس المجموعة (زائر أو رئيس عمال) وتحديد حمله للسلاح (نعم/لا).

- إضافة المرافقين/العمّال، ولكل فرد تحديد حمله للسلاح (نعم/لا) — منفصل لكل شخص.

- إدخال الآليات والمعدّات المرافقة (إن وُجدت).

- إصدار باركود QR واحد للمجموعة كلها؛ مسحه يعرض كل الأفراد.

- إضافة حقل السلاح (نعم/لا) لتصريح الزائر الفردي أيضاً.

## المرحلة ٦: التقارير الموسّعة وتصدير السجلّات والموارد البشرية المتدرّجة

ما تمسّه: خلفية (نقاط تصدير، استعلامات زمنية، صلاحيات متدرّجة) — واجهة (التقارير، الموارد البشرية الموحّدة)

مستوى الحساسية: متوسطة — تبني على ما سبق، أغلبها استعلام وتصدير وعرض.

### نطاق العمل:

- في التقارير: فصل تقرير الموظفين عن تقرير الزوار، مع تصدير Excel لكلٍّ حسب شريحة زمنية مختارة. (التقارير الحالية تبقى كما هي.)

- تصدير سجلّات الدخول/الخروج (موظفين/زوار) كملفّات Excel، بصلاحية محدّدة بالمصفوفة.

- دمج صفحات الموظفين في واجهة الموارد البشرية الموحّدة: بحث (بالاسم/الرقم/الجهة)، عرض الملف الشخصي الكامل، تصدير سجلّ الدخول/الخروج للموظف، مع إمكانية التعديل.

- محتوى الواجهة يتدرّج حسب الدور: موظف الموارد البشرية يرى الإدخال والإدارة؛ الأدوار الأعلى ترى إضافةً البحث والملف الكامل والتصدير.

- إظهار حالة الخدمة كشارة في قائمة الموظفين، وإكمال الشريط الجانبي الملوّن للصفوف بناءً على الحالة الحقيقية (يحلّ النقطة المؤجّلة سابقاً).

## المرحلة ٧: إعادة التسمية واللمسات النهائية

ما تمسّه: واجهة فقط — إعادة تسمية، تلميع، مراجعة شاملة

مستوى الحساسية: منخفضة — لمسات تجميلية وتسمية، بلا منطق جديد.

### نطاق العمل:

- إعادة تسمية واجهة «إدارة الموظفين» إلى «الموارد البشرية» (الاسم والتنقّل).

- مراجعة تجاوب الواجهات الجديدة على الأحجام الثلاثة (حاسوب/تابلت/موبايل).

- تنظيف البيانات التجريبية التالفة المتبقّية.

- مراجعة شاملة نهائية لكل الشاشات الجديدة.

# ٥. منطق المنع عند المسح (مرجع تفصيلي)

عند كل عملية مسح، يمرّ النظام بسلسلة تحقّقات. أي فشل يوقف العملية ويُرجِع «ممنوع الدخول» مع السبب. الترتيب يعكس الأولوية:

- التحقّق من صحّة التوقيع (HMAC): إن فشل، الباركود غير صالح.

- للموظف — أولوية الرفض القائمة: محظور؟ ثم حالة الخدمة (منقول/مسرّح/منتهي)؟ ثم غير مفعّل؟

- هل الجهة (الموظف/التصريح) مصرّح لها بالعبور من هذه البوابة تحديداً؟ إن لا: ممنوع.

- هل اتجاه البوابة يناسب نوع المسح؟ (لا تسجيل خروج من بوابة «دخول فقط»، ولا دخول من «خروج فقط».)

- إن كان المسح يشمل آلية/مركبة: هل البوابة تدعم دخول الآليات؟ إن لا: ممنوع.

- إن اجتاز كل ما سبق: مسموح (GREEN)، ويُسجّل في سجلّ الدخول/الخروج مع البوابة والوقت.

كل عملية — مسموحة أو ممنوعة — تُحفظ في السجلّ مع سببها، لأغراض التقارير والتدقيق.

# ٦. نقاط للمراجعة والمتابعة مع الفرع

النقاط التالية لا تعطّل بدء العمل، لكنها تحتاج تأكيداً أو تفصيلاً من الفرع في حينه:

- التأكيد النهائي على مصفوفة الصلاحيات (القسم ٣) قبل تنفيذ مرحلة الأدوار.

- عدد البوابات الفعلية واتجاه كل منها على الأرض — تُدخَل من واجهة البوابات حين تجهز (المرحلة ٢).

- ما الذي يُطبع عليه الباركود فعلياً (نوع البطاقة/الوسيط) — يؤثّر على إعدادات تصدير الطباعة.

- تفاصيل حقول الملف الشخصي للموظف المطلوب عرضها في صفحات الموظفين.

- هل تحتاج التصاريح الجماعية حدّاً أقصى لعدد الأفراد، أو حقولاً إضافية للآليات (نوع المركبة، اللوحة…).

## الخطوة التالية الفورية

بعد اعتماد هذه الخطة، نبدأ المرحلة ١ (الأساس المعماري) بنفس البروتوكول: فحص بنية الأدوار والمستخدمين الحالية أولاً، ثم أمر محدّد لأداة التطوير، ثم مراجعة، فاختبار، فحفظ. وبما أنها أعلى المراحل حساسية (تمسّ المصادقة والبيانات)، سنقسّمها داخلياً إلى خطوات صغيرة قابلة للاختبار والتراجع.